| [ĐƠN VỊ CẤP TRÊN - CẦN BỔ SUNG] VIETTEL / [ĐƠN VỊ TỔ CHỨC - CẦN BỔ SUNG] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————— |
| --- | --- |

BIÊN BẢN HỌP THẢO LUẬN NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG KHO THÔNG MINH (SAP - AIWS),
CẤU TRÚC MÃ CHA - CON, GIAO DIỆN VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Thời gian: 09:32 AM, ngày 13/08/2026
Địa điểm: [CẦN BỔ SUNG]

THÀNH PHẦN

| Đơn vị | Họ và tên | Chức danh |
| --- | --- | --- |
| Ban Quản lý / Đối tác | Anh Đông | Chủ trì cuộc họp |
| Ban Quản lý / Đối tác | Anh Khang | Thành viên |
| Nhóm Phát triển & BA | [CẦN BỔ SUNG] | Thư ký / Đại diện team kỹ thuật |
| [CẦN BỔ SUNG] | [CẦN BỔ SUNG] | [CẦN BỔ SUNG] |

NỘI DUNG

Tóm tắt: Cuộc họp tập trung thảo luận và thống nhất nghiệp vụ đồng bộ dữ liệu vật tư/thiết bị theo cấu trúc mã Cha - Mã Con giữa SAP và Hệ thống Kho thông minh (AIWS); quy trình xử lý lệnh nhập/xuất kho và các trường hợp thủ kho từ chối nhập kho; chuẩn hóa giao diện UI/UX theo nhận diện thương hiệu Tập đoàn; cùng phương án phân loại danh sách chức năng và quản lý báo cáo tiến độ dự án thực tế.

Tài liệu tiếp nhận:
  • Bản mô phỏng bộ dữ liệu luồng Mã Cha - Mã Con (Mockup Data) — [Đang yêu cầu team Dev/BA lập và gửi lại]
  • Danh sách phân loại chi tiết các chức năng dự án (Web / Mobile / Report / Interface) — [Cần lập và gửi lại]
  • Bộ nhận diện thương hiệu & Quy chuẩn thiết kế từ Ban Truyền thông Tập đoàn Viettel — (Nền đỏ chữ trắng, layout chuẩn)

Chi tiết: Theo bảng dưới

| TT | Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đồng bộ & Cấu trúc dữ liệu Mã Cha - Mã Con (SAP - AIWS) | Thảo luận phương án đồng bộ dữ liệu vật tư/thiết bị từ SAP sang hệ thống Kho thông minh. Làm rõ thời điểm và vị trí tăng/giảm số lượng theo lô/mệt đối với mã cha và mã con (xử lý tăng/giảm tại bước phân rã hoặc khi trả kết quả đồng bộ). Yêu cầu team Dev/BA xây dựng bản mô phỏng bộ dữ liệu (mockup data) qua từng bước nghiệp vụ để đánh giá tổng thể các điều kiện phòng ngừa và khả năng mở rộng hệ thống (VIP) trong tương lai. |
| 2 | Xử lý Lệnh Nhập/Xuất Kho & Từ chối Nhập kho | • Thống nhất cơ chế giao tiếp giữa 2 hệ thống (SAP - AIWS), phản hồi kết quả đồng bộ ngay sau khi hoàn thành giao dịch. • Thảo luận và yêu cầu chuẩn hóa thiết kế màn hình/luồng xử lý cho 2 trường hợp thủ kho từ chối nhập kho: (1) Từ chối do sai lệch lệnh/hướng luồng, (2) Từ chối sau khi kiểm tra chất lượng hàng hóa không đạt. • Phân biệt các hình thức xuất kho (xuất công trình, xuất luân chuyển nội bộ/đơn vị), quản lý thông tin phương tiện vận chuyển và kế hoạch xuất vật tư theo quý/tiến độ dự án. |
| 3 | Giao diện người dùng (UI/UX) & Đính kèm biểu mẫu | • Làm rõ cơ chế hiển thị/đính kèm biểu mẫu trước khi gửi và lưu trữ hiển thị trên giao diện. • Thắc mắc về trải nghiệm người dùng đối với luồng đăng nhập/xác thực khi thao tác trên hệ thống quản lý dữ liệu phân tán. • Thống nhất thiết kế trang chủ và màn hình ứng dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt nhận diện thương hiệu Tập đoàn Viettel (màu sắc ban Truyền thông: nền đỏ chữ trắng, logo và bố cục chuẩn). |
| 4 | Phân loại Chức năng & Báo cáo Tiến độ Dự án | • Yêu cầu rà soát, phân loại chi tiết danh sách chức năng (Function List): thống kê rõ bao nhiêu chức năng trên Web, Mobile, Báo cáo (Report), và Cổng tích hợp (Interface). • Chấn chỉnh công tác báo cáo tiến độ tuần: Số liệu % hoàn thành phải phản ánh chính xác khối lượng công việc thực tế của toàn dự án (tránh tình trạng báo cáo 80% task hoàn thành nhưng khối lượng tổng thể dự án mới đạt 20%). • Thống nhất phương án làm việc tập trung trực tiếp với Anh Đông để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng. |

KẾT LUẬN

| TT | Kết luận | Người thực hiện | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lập bản mô phỏng bộ dữ liệu mẫu (mockup data) cho luồng xử lý Mã Cha - Mã Con qua từng bước nghiệp vụ gửi lại Anh Đông/Team rà soát | Nhóm BA / Dev | [CẦN BỔ SUNG] |
| 2. | Chuẩn hóa thiết kế giao diện & logic xử lý cho 2 trường hợp Thủ kho từ chối nhập kho (trước và sau khi kiểm hàng) | Nhóm BA / Dev | [CẦN BỔ SUNG] |
| 3. | Rà soát, lập danh sách phân loại chi tiết các chức năng (Web, Mobile, Report, Interface) và thống kê chính xác khối lượng công việc | Nhóm BA / PM | [CẦN BỔ SUNG] |
| 4. | Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu Viettel (nền đỏ chữ trắng, chuẩn ban Truyền thông) vào thiết kế UI/UX màn hình trang chủ và ứng dụng | Nhóm UI/UX / Dev | [CẦN BỔ SUNG] |
| 5. | Tổ chức làm việc tập trung trực tiếp với Anh Đông để giải quyết các vướng mắc tồn đọng và chuẩn hóa báo cáo tiến độ theo khối lượng thực tế | Toàn đội dự án / PM | [CẦN BỔ SUNG] |

Người ghi biên bản: [Họ và tên - CẦN BỔ SUNG]